义乌市妇幼保健院

招标文件

项目名称：义乌市妇幼保健院发热门诊改扩建工程设计

招标人：义乌市妇幼保健院（盖章）

2021年12月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知前附表	2

第三章  投标人须知	4

一、总则	4

二、招标文件	5

三、投标文件	6

四、投标	8

五、开标、评标	9

六、定标	11

七、合同授予	11

第四章  合同主要条款	12

第五章  投标文件格式	17

第六章  评标办法	20

一、总则	20

二、评标组织	20

三、评标程序	20

五、定标办法	22

六、投标人义务	22

第七章 招标需求	23

# 第一章  招标公告

义乌市妇幼保健院拟对其所需义乌市妇幼保健院发热门诊改扩建工程设计项目进行公开招标。欢迎对本项目有兴趣并具备合格投标人资格的国内法人参加密封投标。本项目属于非政府采购。

一、招标编号：YWFBY2021130

二、招标内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 简要要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 义乌市妇幼保健院发热门诊改扩建工程设计 | 1项 | 具体详见招标需求。 |  |

三、合格投标人资格要求：

1、投标人须在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，具有履行合同所必需的服务能力和专业技术能力的法人(提供营业执照或法人证书复印件)。工程设计综合资质乙级以上或建筑行业工程设计乙级资质或建筑行业工程（建筑工程）专业设计乙级资质以上的独立法人。

2、本项目(不允许)联合体投标。

3、本项目不得转包、分包。

四、购买招标文件时须提交以下文件资料：

1、投标报名信息表

2、介绍信或委托书

3、有效的营业执照或法人证书复印件（复印件加盖公章）

注：购买招标文件提供的资料不作为资格后审评审依据。

五、本项目采用资格后审方式确定合格投标人。

六、报名时间及地点

1、报名时间：2021年  12  月 6 日至2021年12月13日止，每天8时00分至11时30分，13时00分至16时30分，法定节假日除外。本次招标不接受未报名投标单位递交的投标文件。

2、报名地点：浙江省义乌市妇幼保健院行政三楼采购招标办公室或将报名资料发送至122806988@qq.com。

七、投标截止、开标时间和地点：

1、投标截止和开标时间为：2021年12月13日13:30（北京时间）。

2、开标地点为：义乌市妇幼保健院行政楼三楼会议室

3、逾期送达的或招标文件规定的其它情形的投标文件，招标人不予受理。

4. 提交方式：现场提交

八、联系方式

联系人：丁主任                          联 系 人： 0579-83803211

电子邮箱：122806988@qq.com

义乌市妇幼保健院

2021年12月6日

# 第二章  投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 义乌市妇幼保健院发热门诊改扩建工程设计 |
| 2 | 服务地点 | 招标人指定地点 |
| 3 | 项目编号 | YWFBY2021130 |
| 4 | 招标方式 | 公开招标 |
| 5 | 招标范围 | 详见招标文件 |
| 6 | 服务期 | 本工程完整的设计服务周期 |
| 7 | 投标保证金 | 本工程无投标保证金 |
| 8 | 踏勘现场 | 招标人不组织现场踏勘。投标人如有需要，经招标人同意后可自行前往，踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由投标人自负。 |
| 9 | 投标答疑 | 投标人如认为招标文件表述不清晰的，必须在2021年12月10日16:30时之前将要求答疑的问题以电子版形式发至：122806988@qq.com。截止期后的疑问将不予受理、也不答复。答疑回复内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已领取招标文件的投标人。 |
| 10 | 投标文件份数 | 纸质文件包括正本一份、副本四份。 |
| 11 | 投标文件装订 要求 | 采用胶装（粘贴方式装订），不得采用活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使投标文件可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）。 |
| 12 | 投标让利率 | 让利率不低于15%。（保留两位小数） |
| 13 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 14 | 投标文件递交地址及截止时间 | 详见招标公告 |
| 15 | 开标时间及地点 | 详见招标公告 |
| 16 | 投标有效期 | 投标截止日后30天内有效，不足该有效期的，其投标视为无效标。 |
| 17 | 投标报价 | 按国家设计收费标准下浮率计取 |
| 18 | 特别说明 | （1）如果发现本招标文件中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请投标人在获取招标文件后，答疑截止时间前按要求书面提出，逾期视同自动放弃疑问提出的权利或招标人不作答复。 （2）该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。 (3) 如果中标人采用甲方认定的其他投标人的方案作为实施方案，方案费用由中标人负责。方案的补偿费用双方协商解决。 |

注：以上内容如有变化将另行书面通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

# 第三章  投标人须知

## 一、总则

1.1、实施依据

本次招标工作是按照招标投标有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

1.2、定义

招标人：是指依法进行招标的国家机关、事业单位、团体组织；

投标人：是指参加本项目投标的单位；

投标人代表：是指参加本项目投标活动的投标人法定代表人或法定代表人授权代表；

投标联合体：是指两个以上投标人组成联合体，以一个投标人的身份参加投标；

甲方：是指合同签订的一方，一般与招标人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同；

1.3、本项目不接受联合体投标，不允许分包。

1.4、费用

无论招投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担招投标活动中所发生的全部费用。

1.5、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

1.6、语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言使用中文。专用术语应附有中文注释。

1.7、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8、踏勘现场

1.8.1不组织，投标人如有需要，经招标人同意后可自行前往。

1.8.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.8.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.8.4招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9、偏离

投标文件应完全响应招标文件规定的实质性内容和条件。

1.10、其他

1.10.1投标人的法定代表人作为投标全权代表参加投标，投标人须在投标文件中提供《法定代表人资格证明书》；法定代表人授权代表参加投标的，投标人须在投标文件中提供附有《法定代表人资格证明书》的《法定代表人授权书》。

1.10.2▲投标人对所投标项内的内容必须全部进行投标。

1.10.3 评审过程中，如出现有效投标人不足3家，评标委员会应对投标是否具有竞争性进行认定。认为明显缺乏竞争的，可以否决全部投标，否则，应继续进行评审。如有效投标人剩余1家，招标人可通过谈判方式确定中标单位。

1.10.4 招标文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

1.10.5 投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.10.6 中标方为履行合同引起的相关人员的差旅费、食宿费以及其它不可预知的费用由中标方自理。合同实施过程中，须与招标方积极配合。

## 二、招标文件

2.1、招标文件组成

2.1.1第一章  招标公告

2.1.2第二章  投标人须知前附表

2.1.3第三章  投标人须知

2.1.4第四章  合同主要条款

2.1.5第五章  投标文件格式

2.1.6第六章  评标办法

2.1.7补充文件（如有）

2.2、招标文件的解释权

招标文件的解释权归招标人所有。

2.3、招标文件的澄清

2.3.1投标人对招标文件如有疑问要求澄清，或认为有必要与招标人进行技术交流，投标人需将书面资料在“投标人须知前附表”规定询疑截止时间前传真或送达至招标人，同时将电子文件发至投标人须知前附表注明的邮箱（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准），并与招标人进行确认。招标人有权对询疑截止时间后的收到疑问将不予受理、答复。

2.3.2 投标人要求澄清的资料应加盖单位公章、写明日期。

2.3.3 如有必要，招标人对投标人所有要求澄清的问题都予以解答，澄清答复的文件为补充文件，作为招标文件的组成部分，补充文件将以传真、网上公告等形式告知所有领取招标文件的投标人，补充文件对投标人均有约束力。

2.3.4补充文件发出后，招标人原则上不改变招标文件规定的投标截止时间及开标时间。投标人如认为补充文件内容影响投标文件编制，须延长投标截止时间的，必须在收到补充文件后24小时内将意见和理由以书面形式向招标人提出，否则，招标人视投标人完全接受并有足够的时间编制投标文件且按规定时间进行投标。

2.3.5投标人在收到补充文件后，应在24小时内以书面形式向招标人确认已收到该补充文件。

2.3.6投标人在招标文件规定的询疑截止时间前内未对招标文件提出疑问的，招标人将视其为无异议。

2.3.7当招标文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.4、招标文件的修改

2.4.1 在投标截止时间前，由于各种原因招标人可能以补充文件的形式修改完善招标文件。

2.4.2补充文件作为招标文件组成部分，补充文件将以传真、网上公告等形式告知所有领取招标文件的投标人，补充文件对投标人均有约束力。

2.4.3补充文件发出后，招标人原则上不改变本文件规定的投标截止时间及开标时间。投标人如认为补充文件内容影响投标文件编制，须延长投标截止时间的，必须在收到补充文件后24小时内将意见和理由以书面形式向招标人提出，否则，招标人视投标人完全接受并有足够的时间编制投标文件且按规定时间进行投标。

2.4.4 投标人在收到补充文件后，应在24小时内以书面形式向招标人确认已收到该补充文件。

2.4.5 投标人收到补充文件后，对补充文件如有疑问要求澄清，应在24小时内将书面资料传真或送达至招标人，同时将电子文件发至投标人须知前附表注明的邮箱（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准），并与招标人进行确认。

2.4.6 投标人要求澄清的资料应加盖单位公章、写明日期。

2.4.7 对补充文件的澄清答复按2.3款规定。

2.4.8 当招标文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.4.9 任何口头答复均不属于招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

3.1、投标文件

3.1.1 投标人应仔细阅读招标文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解招标文件，并按照招标文件要求，详细编制投标文件，投标文件内容必须针对本次招标响应。

3.1.2投标人必须按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。

3.2、投标文件组成

（1）响应书（格式见附件一）；

（2）法定代表人资格证明书或附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权书（格式见附件二）；

（3）企业简介；

（4）营业执照副本、资质证书等复印件加盖公章；

（5）从事医院项目设计服务业绩情况，提供相关资料；

（6）项目组人员情况；

（7）投标人认为需要的其他资料；

3.3、投标文件的编制

3.3.1 投标文件应包括但不限于本章3.2款中规定的内容。

3.3.2投标文件应当对招标文件规定的内容进行明确，对招标文件规定的实质性内容应当作出响应。

3.3.3 投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印，并注明“副本”字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.3.4 投标文件由投标人的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标文件签署人签字（或盖章）确认。

3.3.5投标文件份数要求：正本壹份，副本肆份，分别编制并单独装订成册，并在封面注明“正本”或“副本”字样。

3.3.6 投标文件应编制目录，投标文件装订要求详见“投标人须知前附表”。

3.3.7 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

3.4、投标保证金

3.4.1 投标人须按“招标公告”的规定提供投标保证金。

3.4.2 中标人在与招标人签订合同后凭投标保证金缴纳凭证及合同原件办理投标保证金退还手续，投标保证金在5个工作内无息退还。

3.4.3中标候选人在中标人与招标人签订合同后凭投标保证金缴纳凭证办理投标保证金退还手续，投标保证金在5个工作内无息退还。

3.4.4 未中标人在中标通知书发出后凭投标保证金缴纳凭证办理投标保证金退还手续，投标保证金在5个工作内无息退还。

3.4.5 发生下列情况之一，投标保证金将被没收。

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件。

（2）中标人未按中标通知书中规定的时间、地点与招标人签订合同。

（3）不能履行询标承诺与投标文件中的承诺。

（4）投标人在投标期间有串标、哄抬标价等违规违法行为。

（5）投标过程及投标文件中有弄虚作假行为的。

3.5、投标文件有效期

3.5.1 投标文件有效期按“投标人须知前附表”规定，投标文件应在该有效期内保持有效。合同签订后，投标文件作为合同附件，投标文件有效期同合同有效期。

3.5.2 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

3.5.3 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

## 四、投标

4.1、投标文件的密封及标记

4.1.1投标文件应按以下方法装袋密封

投标人应将正本和副本分开或一起密封。在外包装上注明投标项目名称、项目编号、投标人全称及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

4.1.2未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

4.2、投标文件的提交

4.2.1投标人应在“投标人须知前附表”规定投标截止时间前提交投标文件。

4.2.2投标人提交投标文件地点见“投标人须知前附表”。

4.2.3投标人提交的投标文件均不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人将不予受理。

4.2.5招标人如因故推迟投标截止时间，应以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，招标人和投标人的权利和义务将受到新的投标截止时间的约束。

4.3、投标文件的修改和撤回

4.3.1投标人在投标以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知邮寄到达或送达招标人。

4.3.2 投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标项目编号、招标项目名称、投标人名称、所投标项名称，并注明“修改文件”、“开标时启封”字样。

4.3.3 投标人以传真或电报形式通知招标人撤标时，必须在投标截止时间以前补充由法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。但开标以后要求撤标的，其投标保证金将被没收。

4.4备选投标方案

投标人不得提交备选投标方案，否则，投标文件将被判定为无效标。

4.5、不予接收的投标文件：

1）在投标截止时间以后送达的投标文件；

2）未密封的投标文件；

3）以电讯、邮寄形式递交的投标文件。

## 五、开标、评标

5.1、组建评标委员会

本项目评标委员会由招标人依法组建，成员总数为5人或以上单数。

5.2、开标、评标

5.2.1招标人按“投标人须知前附表”规定的时间、地点公开开标，并邀请所有投标人代表准时参加。

5.2.2投标人代表为法定代表人或其委托代理人，投标人代表必须出席开标大会，并签名报到，以证明其出席开标会议，且提交有效身份证原件（或招标人认可的其他身份证明原件）进行核验。法定代表人须提供（现场出示或在投标文件中提供）法定代表人资格证明书，委托代理人须提供（现场出示或在投标文件中提供）附有法定代表人资格证明书的授权委托书。

投标人按招标文件规定的投标文件响应截止时间、地点递交所有的投标文件，招标人收到投标文件后首先检查文件的密封情况。

按投标人提交响应文件的先后顺序当众拆封、清点投标响应文件（包括正本、副本）数量。对不符合装订要求的投标响应文件，由现场工作人员退还投标人代表。

5.2.3 符合性审查

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.2.4 投标文件的澄清

评标委员会可要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显的文字和计算错误的内容等进行澄清并做出书面答复。书面答复须由投标人代表签字（或盖章）并作为投标文件的一部分。

投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.2.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。如投标人提交内容不齐全，由此造成的后果由投标人自己负责。

5.2.6 评标委员会对审查合格的投标文件按照招标文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

5.2.7 评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

▲5.3、无效标

有下列情形之一的投标文件，由评标委员会按少数服从多数原则进行认定，经认定属实后将该投标文件作无效标处理：

- 报名的投标人与参加投标的投标人发生实质性变更的且未提供有效证明的；

- 投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

- 投标人代表未按5.2.2条规定的要求参加开标大会的；

- 未提供或提供无效的法定代表人资格证明书或法定代表人授权书；

- 未按招标文件规定装订；

- 投标文件内容未按招标文件规定签字或盖章的；

- 投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标活动无法正常进行；

- 投标人未按招标文件变更通知更改投标文件的；

- 投标报价明显高于其市场报价或某些分项报价明显不合理或者低于成本，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

- 未实质性响应招标文件中带“▲”条款要求的投标文件；

- 不符合招标范围、无法满足招标人服务要求；

- 投标文件附有招标人不能接受的条款；

- 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

- 违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

5.4、错误修正

由评标委员会对各投标人的商务报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标人书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）正副本内容不一致的，以正本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。▲如果投标人不接受修正后的报价，则其投标无效。

5.5、评标委员会评审时如发现投标人的报价明显高于其市场报价或某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，可要求该投标人在30分钟内书面说明并提供相关证明材料。▲该投标人不能合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该投标文件作无效处理。

5.6、评标原则和评标办法

5.6.1评标原则：公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

5.6.2评标办法：本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《评标办法》。

5.7、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应废标：

（1）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（2）所有投标报价经评标委员会认定明显高于市场价格；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

## 六、定标

6.1、依法确认招标结果

定标由招标人负责，应坚持评审小组推荐的前1名中标候选人为中标人。但如出现下列情形之一的，招标人可以直接确定第三中标候选人为中标人：（1）推荐的中标候选人，因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；（2）经质疑，招标人审查确认因推荐的中标候选人在本次招标活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

## 七、合同授予

7.1、签订合同

7.1.1 中标人应在接到中标通知书后按中标通知书规定的时间、地点与招标人签订合同，招标人按中标下浮率最低的报价，分别与两家中标人签订合同。

7.1.2招标文件及补充文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件和中标通知书均作为合同附件。

7.1.3拒签合同的责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿招标人由此造成的直接经济损失。

# 第四章  合同主要条款

设计合同

工 程 名 称 ：义乌市妇幼保健院发热门诊改扩建工程设计

工 程 地 点 ：义乌市新科路C100号

合 同 编 号 ：

（由设计人编填）

设计证书等级：

发   包   人：

设   计   人：

签 订 日 期 ：    年     月       日

中华人民共和国建设部   监制

国家工商行政管理局

设计合同专用条款

发包人：  义乌市妇幼保健院 (以下称甲方)

- 设计人：                  (以下称乙方)

- 依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则；双方就 义乌市妇幼保健院发热门诊改扩建工程设计 事项协商一致，订立本合同。

第一条　本合同签订依据
　　1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
　　1.3建设工程批准文件。
　　第二条　设计依据
　　2.1设计中标文件　
　　2.2甲方提交的基础资料

2.3乙方采用的主要技术标准是：我国现行各项设计规范  
　　第三条　合同文件的优先次序
　　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
　　3.1双方在合同履行过程中签订的补充协议书，相互不一致的，以签署时间在后者为准。

3.2合同书

3.3甲方要求
　　3.4招标文件及附件

3.5中标函（文件）
　　3.6投标书
　　第四条　本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容，中标后按照投标文件承诺内容。

第五条　甲方向设计人提交的有关资料、文件及时间

第六条　乙方向甲方交付的设计文件、份数、时间：

乙方完成设计图纸及相关资料不超过40天，提供甲方至少8份图纸。

第七条　费用

7.1设计费用包括设计方案、施工图设计、图纸修改以及修改后出图费用、估（概）算、以及施工期间的指导和配合服务等。

7.2本工程设计费按国家发展计划委员会、建设部颁布的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）计算，专业调整系数为1.0，工程复杂系数为1.2，附加调整系为1.0，所有系数日后不做调整，工程设计费计费基数以本工程的预算价为准计算，最终设计费按下浮     % 进行计取。

乙方作为设计单位进行方案设计、施工图设计等各阶段设计时包含所有设计内容。施工过程中配合需及时提供设计变更以及现场指导。

7.3支付方式：

7.3.1合同签订后，设计方案完成审核后支付至暂定设计合同价的20%；

7.3.2初步设计完成后支付至暂定设计合同价的50%；

7.3.3 施工图图审通过且消防报建通过后支付至暂定设计合同价的90%；

7.3.4工程竣工验收合格、项目备案后，经发包人审核确认后付清结算余款；

7.4其它

1）项目如分子项进行，应按子项阶段完成情况收费。

第九条　双方责任
　　9.1甲方权利及义务
　  9.1.1甲方按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
　　9.1.2在未签订合同前，乙方为甲方所做的各项设计工作，甲方应支付相应设计费。
　　9.1.3在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，如乙方还未开始设计工作的，则不退还甲方已付的预付款；如已开始设计工作的，甲方应根据乙方已完成的实际工作量支付设计费。
　　9.1.4甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费，但允许甲方有三十天的付款误差。超过三十天，每逾期支付十天，应承担应支付金额1‰逾期违约金。逾期超过六十天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费。
　　9.1.5甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期。
　　9.1.6甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

9.1.7甲方负责筹措建设资金，应按设计合同约定及时支付相应的设计费用，并自行承担因甲方原因延期付款而产生的各项损失。

9.1.8甲方对乙方提出的书面申请、建议和要求应在5个工作日内回复。

9.2乙方权利及义务

9.2.1乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件（出现9.1.1、9.1.4规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责，设计文件质量须得到甲方的验收认可。
　　9.2.2设计合理使用年限符合国家相关规定。
　　9.2.3乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据实际损失向甲方支付赔偿金。

9.2.4由于乙方的失误、遗漏造成各专业间冲突、不满足设计规范要求或材料不匹配的原因造成的设计联系单费用增加，乙方应承担相应责任，甲方有权直接扣罚乙方缴存的履约保证金。

9.2.5由于乙方原因，延迟交付设计文件，以分段累计的方式进行处罚，甲方有权直接扣罚设计人缴存的履约保证金：①设计文件交付时间未超过合同约定设计天数15天，每延误一天，应扣罚履约保证金的1%；②设计文件交付时间超过合同约定设计天数15天后，每延误一天，应扣罚履约保证金的2%；③设计文件逾期交付超过30日的，除扣罚履约保证金的50%外, 甲方有权单方面终止合同，乙方还应赔偿发包人的损失。设计中涉及重大变更，设计文件交付时间顺延。
　　9.2.6合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应返还甲方已支付的设计费。
　　9.2.7乙方交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。

9.2.8乙方人员即为实际参加设计的人员，原则上不得变更。

9.2.9甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如甲方给予时间合理，乙方应无条件服从。

9.2.10甲方与乙方签署设计合同后，甲方在该建设项目中拥有中标方案的使用权。乙方应保护甲方一旦使用其设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则乙方应承担由此而产生的一切责任。

第十条　保密
　　甲方和乙方均应保守相对方的商业秘密，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
　　第十一条　争议解决方式

本建设工程设计合同发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，直接向工程所在地人民法院起诉。
　　第十二条　合同生效及其他
　　12.1乙方为本合同项目的服务期限至施工结算审计结束为止。
　　12.2本工程项目中，乙方原则上不考虑使用进口设备且不得指定建筑材料、设备的生产厂，但可推荐同类型同档次的三种及以上专业设备（系统）和材料的参考品牌、设备清单。

12.3甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内技术考察直至建成使用的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加，费用由乙方自行承担。
　　12.4甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
　　12.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.6本合同双方签字盖章即生效，一式_陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。
　　12.7未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十八条  附件

本合同附件包括但不限于：设计进度计划日程表，乙方主要成员名单。

甲方： 义乌市妇幼保健院             乙方：

法定代表人：                         法定代表人：

代表人：                             代表人：

地址：                                地址：

开户银行：                            开户银行：

账号：                                账号：

年    月    日

签订地点：义乌

# 第五章  投标文件格式

附件一、响应函格式

响应函

致：义乌市妇幼保健院

我方参与贵方组织的                                设计的投标，针对该项目的设计报价费率为：下浮      %；如我方中标，设计服务期为：       ，并履行规定的一切责任和义务。设计负责人为：             。

1、提供招标文件中规定须提交的所有内容。

2、本投标响应文件有效期为自响应文件递交之日起        个日历日。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方同意提供按照贵方的要求的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

5、我方与本次招标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人名称：               （公章）

法定代表人或授权代表签字（或盖章）：

日期：        年      月        日

附件二、法定代表人资格证明书及授权书委托格式

法定代表人资格证明书

义乌市妇幼保健院：

（姓名）系（单位名称）的法定代表人，（身份证号）。

特此证明。

投标人：（盖单位公章）

日期：年月日

附：

法定代表人联系方式及身份证复印件

注：法定代表人直接签署投标文件并参加投标的，在投标文件中出具此资格证明书及身份证复印件。

法定代表人授权委托书

义乌市妇幼保健院：

我以（投标人全称）法定代表人的身份授权（全权代表姓名）、（身份证号		），为我单位的全权代表，参加贵处组织的（项目名称）（招标项目编号）的招标，签署本项目相关投标文件并全权处理投标活动中的一切事宜。我单位承认全权代表做出的与本项目招投标活动有关的全部行为。

投标人全称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

电话：

日期：

附：

全权代表姓名：身份证号码：职务：电话：

全权代表身份证复印件：

注：法定代表人授权其公司员工签署及参加投标的，在投标文件中同时出具法定代表人资格证明书及此授权书，并附身份证复印件。

招标文件中所要求的或投标人认为需要提供的其它证明资料（未提供格式的由投标人自拟）

（3）企业简介；

（4）营业执照副本、资质证书等复印件加盖公章；

（5）从事医院项目设计服务业绩情况，提供相关资料；

（6）项目组人员情况；

（7）投标人认为需要的其他资料；

# 第六章  评标办法

本评标办法遵照《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，并结合本项目的具体情况制定。

## 一、总则

招标工作遵循公开、公正、公平、择优和诚实信用的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

对落标人，评标委员会不作任何落标解释。

## 二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，成员总数为5人或以上单数。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向招标人提出评审意见和评标报告。

## 三、评标程序

评标委员会根据评审原则和评审办法，先对各投标人的符合性进行审查，对通过符合性评审的投标人的投标文件进行详细评审，并对其资信及报价部分进行评审打分。

评标委员会以资信和报价合计分值由高到低的顺序依次推荐两名中标候选人。得分第一名的为第一中标候选单位，推荐得分第二名的为第二中标候选单位。合计分值相同时以资信部分得分高的为先，合计分值、资信部分得分均相同时由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则（不得弃权）确定中标候选顺序。

中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以取消其中标资格，并确定备选中标候选人为中标成交单位，新的中标人继续适用于本条款。如果替补的中标候选人同样存在不符合中标资格情况的，则本项目重新招标。

- 评标细则：

（一）技术部分（60分）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合 实力 | 0-4分 | 1）从投标人的企业荣誉、相关资质证书等方面进行横向比较。 |
| 2 | 服务 团队 | 0-6分 | - 拟派项目团队具有高级工程师职称证书的每个得2分，最多得4分；须提供职称证书或执业资格注册证书及社保缴费凭证原件（设计人员必须是投标人在职正式职工，社保缴费凭证必须由社保部门出具，以近3个月社保缴费为准），未提供原件不得分。（0-4分） - 服务团队人员根据招标人项目合理配置团队各专业人员进行综合评审，提供的团队人员须是投标人在职正式职工，社保缴费凭证必须由社保部门出具，以近3个月社保缴费为准。（0-2分） |
| 3 | 服务 方案 | 0-50分 | 1）工作内容和依据的全面性、正确性。（0-4分） 2）平面布局及院感流程的合理性、可行性。（0-16分） 3）与已有建筑的关系合理性、可行性。（0-8分） 4）总平面布局的合理性、可行性。（0-6分） 5）对本项目实施意见及重点、难点控制。（0-4分） 6）根据本项目情况，拟投入项目各专业服务人员的组织方案。（0-4分） 7）设计估算等内容的完整性，投资规模的合理性。（0-4分） 8）售后服务措施，质量及疑难问题响应，针对该项目有详尽、切实可行的应急预案和组织疑难问题专项设计攻关计划。（0-4分 |

（二）报价部分（40分）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分 | 0-40分 | 以所有有效投标报价下浮率的平均值作为最佳报价。 各有效投标报价与最佳报价进行比较，计算出报价下浮率的评分值，即： 投标报价等于最佳报价值，得40分； 投标报价每低于最佳报价值一个百分点，扣0.3分； 投标报价每高于最佳报价值一个百分点，扣0.6分。 以上内容计算报价分时，保留小数点后2位，小数点后第三位四舍五入。 |

注：（1）资信部分由评标专家集体讨论后，按少数服从多数的原则，统一评分分值；

（2）以上内容评分时保留一位小数。计算评分值时保留二位小数；

（3）表内有关证明文件要求：1）须提供相关证明文件复印件，并加盖投标单位公章；2）不提供或者不能提供有效证明的，不得分。

## 五、定标办法

1、评标委员会应推荐综合评分前两名的投标人为中标候选人，综合评分第一名的为第一中标候选人，综合评分第二名的为第二中标候选人。最终由招标人确定2名中标服务单位。

2、定标由招标人负责，应坚持评审小组推荐的中标候选人为中标人。但如出现下列情形之一的，招标人可以直接确定备用中标候选人为中标人：（1）推荐的中标候选人，因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；（2）经质疑，招标人审查确认因推荐的中标候选人在本次招标活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

## 六、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。

# 第七章 招标需求

一、项目概况：

1、项目名称：

义乌市妇幼保健院发热门诊改扩建工程设计

2、项目实施地点：

义乌市妇幼保健院

3、招标范围：

（1）主要包括但不仅限于义乌市妇幼保健院发热门诊改扩建工程设计等后续施工服务期内其他相关设计服务内容。

4、服务时间：

本工程完整的设计服务周期

二、设计任务：

主要包括但不仅限于医院委托服务时间内的发热门诊改扩建工程设计，涉及装修、智能化等范围的设计方案调整及优化，初步设计及调整，施工图设计及调整；项目报批、招标、施工、验收等各阶段的配合及相关服务。